## Slide 1
Aprendizaje mutuo
Retroalimentaciones
Aprender
Aprender el uso correcto del framework
Carga académica
Proyectar mal el tiempo
Subestimar el tiempo requerido para una tarea.
Trabajo en equipo
Requerimientos no ampliamente especificados
Separación de tareas de trabajo.
Resultados.
Compromiso
Cumplir las expectativas de la empresa
Darle solución a una problemática
Entregar un producto de calidad
Superar obstáculos
Utilización de las rutas
Felicitaciones y buenas notas
Felicitaciones y buenas notas
Desarrollar para una empresa real

## Slide 2
Herramientas
Técnicas
Lo que causa que la motivación se convierta en realidad
Que cosas piensan que frenan
Comunicación
Poca participación de los involucrado
Liderazgos
Seguimientos
Responsabilidad de los involucrados
Requerimientos poco claros
Comunicación
Que cosas la impulsan
El qué ilumina
Cuál es el norte
Qué los impulsa
EXPLICACIÓN PARA LOS PUNTOS QUE DEBEN TOMAR EN CUENTA
Qué los motiva

## Slide 3
Esta es una técnica muy divertida para reflexionar sobre oportunidades, riesgos y problemas que ha habido en el sprint.
Es interesante que el equipo acuerde y refleje en la pizarra cuál es esa tierra prometida. La historia es que todo el equipo viaja en el barco hacia la tierra prometida.
1- En la escena hay otras cosas (que también hay que dibujar):
  Un sol: Las cosas que nos iluminan y alegran el camino.
  Una ancla: (dibujada saliendo del barco hacia el suelo): las cosas que nos frenan.
  Unas rocas: los riesgos que nos encontramos en el camino.
  El viento: aquellas cosas buenas que nos empujan y acercan a la tierra prometida.
2 – La idea es que una vez hecho el dibujo y explicado que significa cada elemento, se da 5 min para que los miembros del equipo individualmente escriban en post-its qué elementos de cada tipo han encontrado en este sprint. Yo recomendaría que cada uno escribiera como mínimo 3 cosas de cada tipo, pero esto depende también del número de personas que haya en la retrospectiva.
3 – Después, por turnos, cada persona va colocando sus post-it alrededor de cada elemento (sol, ancla, etc.) y explicando por qué ha decidido escribir eso en los post-it.
Dejar al equipo haga las agrupaciones de post-it que sean oportunas si los equipos coinciden en algunos elementos de los post-it. Retroalimentar sobre el punto.
4 – Una vez que todas las opiniones estén reflejadas, toca ver por qué han pasado esas cosas y sacar planes de mejora para el próximo sprint. Si hay muchas tareas, suele funcionar bastante bien dar por ejemplo 5 puntos a distribuir en las tareas a cada persona y que cada uno vote qué temas son los más prioritarios para solucionar. Los más prioritarios, acordados por debate, serán los temas que se solucionarán.
5 – Por último toca definir qué se va a realizar para resolver los asuntos que han priorizado. Se tiene que salir de la retrospectiva acordando qué hacer, cuándo va a estar hecho y quién/quiénes son los responsables de hacerlo.