## Slide 1
¿Qué se hizo mal?
¿Cómo mejorarlo?
¿ Qué se hizo bien?
¿Qué seguir haciendo?
Sprint Restrospective
Asignar la cantidad correcta de requerimientos según el tiempo y esfuerzo establecido en el tiempo lectivo
Errores ortográficos y de redacción
Regular la velocidad con la que se presentan los requerimientos a los usuarios finales del sistema
Adaptar las reuniones reuniones a una resolución correcta para los usuarios
Control de correos que se han mandado con aterioridad
No se pudieron cubrir todos los requerimientos en el Sprint planificado
Mostrar el funcionamiento del sistema se hace muy rápido y sin prestar atención a detalles
Resolución de la pantalla es muy pequeña para los usuarios
Control histórico de correos
Mejorar la ortografía y redacción
Comunicación
Negociación
Compromiso
Interpretación del problema
Reuniones constantes
Segmentación de las pruebas
Se cumple con las expectativas de los usuarios
Atención a las sugerencias de los usuarios expertos Utilización de elementos gráficos que facilita el ingreso de los datos y que hacen más intuitivo al sistema
Respeto a las opiniones del equipo
Utilización de elementos gráficos Planificación clara y a tiempo de las etapas y actividades del proceso de la creación del sistema Definición clara y concisa de los acuerdos en las minutas
Evaluación, revisión y confirmación de documentos, requerimientos y entrega de acuerdos a tiempo.
Disponibilidad para resolver consultas a los usuarios del sistema
Brindar control y acceso a los usuarios finales para la elaboración las pruebas y comprobar funcionalidades