## Slide 1
Darle el control a la PO del manejo del sistema
Definición de requerimientos confusa, por inexperiencia
Buena organización y planeación del trabajo según el Sprint y el esfuerzo
Muestra apresurada del sistema
Terminología muy técnica y en inglés por parte del equipo desarrollador
Revisión constante de los requerimientos
Select = Lista desplegable
toolTip = Ayuda
Modal = Ventana desplegable
No olvidar anotar en los acuerdos los cambios específicos que hay que realizar en el sistema
No enviar las minutas con tiempo suficiente para su revisión
Confirmar el recibido de las reuniones programadas
QUÉ SE HIZO MAL
CÓMO MEJORAR
QUÉ SE HIZO BIEN
Dedicar más tiempo a la creación de las minutas y dar un tiempo máximo para enviarlas
Solicitar documentos de ejemplos para la implementación y aclaración de los requerimientos
Utilizar un lenguaje técnico básico o adecuado al usuario final del sistema
Tomar pausas al momento de mostrar y probar el sistema.

## Slide 2
Utilización correcta de los elementos visuales (Pantallas de carga, gráficos, etc)
Comunicación fluida y acertiva
QUÉ SE HIZO BIEN
Las pruebas siempre generan los resultados esperados y los errores son muy leves
Se avanza hasta que todas las dudas se aclaren con el equipo
Negociación de requerimientos
Siempre se ha logrado dar respuesta a las necesidades de la empresa, y buscar alternativas de solución
Aceptación de sugerencias y cambios en detalles específicos que son de importancia para la dueña del produco
Interés en la entrega de un producto de calidad, que involucró la inversión de tiempo extra por parte del equipo de desarrollo
Calidad de equipo desarrollador en trabajo en equipo y presentación de resultados
Empatía entre el equipo de trabajo y equipo desarrollador
Gran compromiso en el desarrollo del sistema (Ausencias casi nulas)
Documentación correcta y completa del proceso de vida y desarrollo del proyecto