## Slide 1
Reuniones
Mantener la comunicación
Constancia del grupo en asistencia
Retroalimentación
Compromiso y puntualidad con acuerdos
Colaboración
Rápida reacción a los problemas
Acuerdos bien definidos
Comunicación
Negociación
Compromiso
Interpretación del problema
Reuniones constantes
Segmentación de las pruebas
Evitar tantas modificaciones
Revisar los criterios de aceptación antes de empezar el sprint
Obtener los datos de prueba con anticipación al Sprint
Realizar más reuniones por parte del ED
Revisión de ortografía Cuidado al momento de aplicar los cambios de pruebas
Se realizaron modifaciones a los requerimientos
No se contaron con los datos prueba completa
¿Qué se hizo mal?
¿Cómo mejorarlo?
¿ Qué se hizo bien?
¿Qué seguir haciendo?
Sprint Restrospective